Sprintplan Justin Munk Bluebird

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Userstory | Actie | Bouwen | Testen | Datum oplevering | Voldaan | Wie |
| Project aanmaken en layout opzetten | x | - | - | 01-05-2024 | Ja | Justin |
| Het werken met een coderingsstandaard | x | - | - | 01-05-2024 | Ja | Justin |
| Een stappenplan voor het programmeren (programmeerprocedure) | x | - | - | 01-05-2024 | Ja | Justin |
| Listbox met gecombineerde databasegegevens laten zien vanuit de Database. | - | x | - | 07-05-2024 | Ja | Justin |
| |  | | --- | |  |  |  | | --- | | De elementen (buttons/tekstboxen etc.) de juiste namen geven | | - | x | - | 07-05-2024 | Ja | Justin |
| Een combobox die de stoelen ophaalt uit de database | - | x | - | 14-05-2024 | Ja | Justin |
| De button maken om een reservering/passagier toe te voegen | - | x | - | 14-05-2024 | Ja | Justin |
| Een button die een Passagier/reservering verwijderd uit de database | - | x | - | 21-05-2024 | Ja | Justin |
| Een button om de applicatie af te sluiten. | - | x | - | 21-05-2024 | Ja | Justin |
| Foutafhandeling toepassen in de opdracht | - | x | - | 24-05-2024 | Ja | Justin |
| Individueel het programma testen op fouten | - | - | x | 24-05-2024 | Ja | Justin |
| Het programma door iemand anders laten testen | - | - | x | 24-05-2024 | Ja | Justin |